PlantiPower Website

Todo List voor Developer

plantipower-new.vercel.app  |  Datum: 12 februari 2026

Samenvatting:  18 issues totaal  |  9 HIGH  |  NL: 14 issues  |  EN: 4 issues

Prioriteit: HIGH = blocker/moet voor launch  |  MED = belangrijk, snel fixen  |  LOW = nice to fix

# 🇳🇱  Nederlands (NL)

| Status | Prio | Pagina | Issue | Notities |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | HIGH | Algemeen | Favicon ontbreekt of wordt niet correct weergegeven | Alle pagina's |
| ☐ | HIGH | Algemeen | Meta Titles en Descriptions ontbreken of zijn niet correct ingesteld. Locatie in code achterhalen voor developer. | SEO-critical |
| ☐ | MED | Algemeen | Inconsistente aanspreekstijl: Home gebruikt "jij/jouw", productpagina ALL12 gebruikt "uw". Overal "je/jouw" hanteren. | Brand voice |
| ☐ | HIGH | Home | Sample popup kan niet gesloten worden (geen X of klik-buiten-sluiten) | UX blocker |
| ☐ | HIGH | Home | "Vraag sample aan" knop in Filosofie-blok werkt niet / linkt nergens naar | Broken CTA |
| ☐ | MED | Home | Engels label zichtbaar (overgebleven van PP Cannabis). Moet Nederlands zijn. | Taal-mix |
| ☐ | MED | Over Ons | Slug is /nl/about → moet worden /nl/over-ons | URL/routing |
| ☐ | MED | ALL12 | Slug is /nl/products/all12 → moet worden /nl/plantipower-all12 | URL/routing |
| ☐ | MED | ALL12 | Engels label zichtbaar (overgebleven van PP Cannabis). Moet Nederlands zijn. | Taal-mix |
| ☐ | HIGH | ALL12 | Macro Elementen box: tekst loopt buiten het vak (overflow) | Layout broken |
| ☐ | LOW | ALL12 | Spelfout in Expert Advies: "Bewaadvies" moet "Bewaaradvies" zijn | Typo |
| ☐ | MED | Shield | Slug is /nl/products/shield → moet worden /nl/plantipower-shield | URL/routing |
| ☐ | HIGH | Shield | Tegenstrijdige tekst: "Geen veiligheidstermijn voor de oogst" vs "Tot uiterlijk 3 dagen vóór de oogst toepassen." → Één duidelijke regel maken. Juridisch/label-technisch afstemmen. Rode vlag voor telers! | Content / juridisch |
| ☐ | LOW | FAQ | Shield verpakkingen: alleen 1L en 5L vermelden (controleer of dit klopt op de pagina) | Content check |

# 🇬🇧  English (EN)

| Status | Prio | Page | Issue | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | HIGH | Home (EN) | URL is /en → homepage moet zonder /en bereikbaar zijn (root = EN of redirect) | URL/routing |
| ☐ | HIGH | Home (EN) | "Vraag sample aan" knop in Filosofie-blok werkt niet (zelfde als NL) | Broken CTA |
| ☐ | HIGH | Home (EN) | Nederlands woord "Gevalideerd" staat nog op de Engelse homepage | Taal-mix |
| ☐ | LOW | ALL12 (EN) | Spelfout: "synergie" moet "synergy" zijn (Nederlands woord in Engelse tekst) | Typo |

## Opmerkingen voor developer

- Meta Titles/Descriptions: Waarschijnlijk in te stellen via Next.js metadata (layout.tsx of page.tsx per route), of via een CMS als dat gekoppeld is. Geef aan waar dit geconfigureerd wordt.

- Slugs/URLs: Alle NL-slugs moeten Nederlandse namen krijgen (/over-ons, /plantipower-all12, /plantipower-shield). Vergeet redirects niet van oude URLs.

- Aanspreekstijl: Doorzoek alle NL-content op "uw" en "u" en vervang door "je/jouw". Check ook CTA-teksten en formulieren.

- Shield veiligheidstermijn: Dit is juridisch gevoelig. Kies één formulering in overleg met John/label-specialist. Suggestie: gebruik alleen de 3-dagen regel als dat op het etiket staat, of verwijder beide claims en gebruik neutrale tekst.

- Cannabis-labels: Doorzoek de hele site op overgebleven Engelse teksten/labels van PlantiPower Cannabis (PP Can). Vervang door correcte NL/EN vertalingen.

PlantiPower BV  •  Website Audit  •  12-02-2026